**东山区2023年拓展脱贫攻坚成果和乡村**

**振兴项目入库的公告**

**一、公告内容**：按照《黑龙江省县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理办法》要求，结合我区实际，经东山区农村工作领导小组会议研究决定，东山区2023年乡村振兴项目已入库项目16个（含少数民族发展任务项目2个），资金额3470万元（含少数民族发展任务资金额320万元），其中产业项目12个（含少数民族发展任务项目2个），计划投资金额3156万元（包括少数民族发展任务资金额320万元）；基础设施项目3个，计划投资额300万元；项目管理费14万元（详见附件）。

**二、受理部门**：东山区乡村振兴局

**三、监督电话：**12317 0468-8947061

**四、通讯地址**：鹤岗市东山区人民政府。

**五、公告期限：**2022年10月30日-2022年11月9日附件：1.2023年东山区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振

兴项目入库表

2.2023年东山区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（少数民族发展方向）入库表

东山区乡村振兴局

2022年10月30日

|  |
| --- |
| 附件：1 2023年东山区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库表 |
| 填报单位： | 联系人： |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模（万元） | 使用方式 | 联农带农机制 | 绩效目标 |
| 开工时间 | 竣工时间 | 群众参与 | 受益对象 | 收益情况 |
| 脱贫户 | 一般户 | 总收益 | 脱贫户总收益 |
| 1 | 2023 | 东方红乡东兴村高标准节能温室大棚项目 | 产业类 | 种植业 | 东方红乡东兴村 | 新建 | 建设双膜双被双骨温室大棚5栋，场地道路硬化，配套管理用房等设施。 | 2023.04 | 2023.12 | 东方红乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 376 | 租赁 | 无劳分红 |  | 168 | 18.8 |  | 新建温室大棚≧5栋，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧95%。 |
| 2 | 2023 | 东方红乡东兴村冷库仓储项目 | 产业类 | 加工业 | 东方红乡东兴村 | 新建 | 建设冷库2栋，其他配套附属设施 | 2023.04 | 2023.12 | 东方红乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 450 | 租赁 | 无劳分红 |  | 168 | 30 |  | 新建冷库≧2栋；当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧95%。 |
| 3 | 2023 | 东方红乡东兴村村养牛场项目 | 产业类 |  养殖业 | 东方红乡东兴村 |  新建 | 新建牛舍三栋，配套青贮库，场地硬化等配套设施 | 2023.04 | 2023.12 | 东方红乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 200 | 租赁 | 无劳分红 |  | 168 | 10 |  | 新建牛舍≧3栋，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧100%。 |
| 4 | 2023 | 蔬园乡新生村温室大棚项目2期 | 产业类 | 种植业 | 蔬园乡新生村 | 新建 | 建设节能温室大棚7栋，配套道路硬化、供热管网等基础设施 | 2023.04 | 2023.12 | 蔬园乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 370 | 租赁 | 无劳分红 |  | 340 | 18.5 |  | 新建温室大棚≧7栋，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧95%。 |
| 5 | 2023 | 蔬园乡新生村温室大棚项目  | 产业类 | 种植业 | 蔬园乡新生村 | 新建 | 建设节能温室大棚7栋，配套道路硬化、供热管网等基础设施 | 2023.04 | 2023.12 | 蔬园乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 330 | 租赁 | 无劳分红 |  | 340 | 16.5 |  | 新建温室大棚≧7栋，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧95%。 |
| 6 | 2023 | 蔬园乡胜源村改良肉牛育肥项目 | 产业类 |  养殖业 | 蔬园乡胜源村 |  新建 | 建设2栋钢筋骨架及棚顶牛棚及配套设施 | 2023.04 | 2023.12 | 蔬园乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 200 | 租赁 | 无劳分红 |  | 145 | 10 |  | 新建牛舍≧2栋，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧100%。 |
| 7 | 2023 | 新华镇永祥村高标准节能温室大棚项目 | 产业类 | 种植业 | 新华镇永祥村 | 新建 | 建设高标准节能温室大棚7栋，场地道路硬化、配套管理用房等基础设施 | 2023.04 | 2023.12 | 新华镇人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 360 | 租赁 | 无劳分红 |  | 165 | 18 |  | 新建大棚≧7栋，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧100%。 |
| 8 | 2023 | 新华镇南华村肉牛养殖基地项目 | 产业类 |  养殖业 | 新华镇南华村 | 新建 | 新建牛舍2栋及基础设施 | 2023.04 | 2023.12 | 新华镇人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 250 | 租赁 | 无劳分红 |  | 311 | 12.5 |  | 新建牛舍≧2栋，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧100%。 |
| 9 | 2023 | 蔬园乡合兴村挂袋黑木耳大棚建设项目 | 产业类 | 种植业 | 蔬园乡合兴村  | 新建 | 建设12栋大棚，每座大棚面积500平方米。 | 2023.09 | 2023.12 | 蔬园乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 60 | 租赁  | 无劳分红 |  | 300  | 3 |  | 新建大鹏≧12栋，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧100%。 |
| 10 | 2023 | 合兴村仓储库房建设项目 | 产业类 | 村级晾晒场 | 蔬园乡合兴村  | 新建 | 建设1400平方米的仓储库房 | 2023.09 | 2023.12 | 蔬园乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 210 |  租赁 | 无劳分红 |  | 300  | 12 |  | 新建仓储库房≧1400平方米，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧100%。 |
| 11 | 2023 | 蔬园乡合兴村林场屯道路修复工程 | 基础设施 | 村级道路设施 | 蔬园乡合兴村林场屯 | 修建 | 修复村内道路1.1公里，包括修补、硬化。 | 2023.04 | 2023.12 | 蔬园乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 100 |   | 无劳分红 |  |   |  |  | 修复水泥村内路≧1.1公里，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧100%。 |
| 12 | 2023 | 新华镇永利村晾晒场 | 基础设施 | 村级晾晒场 | 东山区新华镇永利村 | 新建 | 建设5000平方米晾晒场 | 2023.04 | 2023.12 | 新华镇人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 100 |   |   |  |   |  |  | 新建晒场≧5000平方米；当年完成率≧100％；当年开工率≧100％；群众满意度≧100%。。 |
| 13 | 2023 |  东方红乡合胜村道路硬化项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 东方红乡合胜村 |  新建 |  新建村内道路2公里 | 2023.04 | 2023.12 | 东方红乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 100 |   |   |  |  |  |  | 新建水泥村内路≧1公里，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧100%。 |
| 14 | 2023 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目建设设计等费用 | 东方红乡人民政府 |  新建 | 项目建设设计等费用 | 2023.04 | 2023.12 | 东方红乡人民政府 | 东山区乡村振兴局 | 14 |   |   |  |  |  |  | 项目当年完工率≧100%；群众满意度≧100%。 |

|  |
| --- |
| 附件：2 2023年东山区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（少数民族发展方向）入库表 |
| 填报单位： | 联系人： |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模（万元） | 使用方式 | 联农带农机制 | 绩效目标 |
| 开工时间 | 竣工时间 | 群众参与 | 受益对象 | 收益情况 |
| 脱贫户 | 一般户 | 总收益 | 脱贫户总收益 |
| 1 | 2023 | 新华镇和胜村烘干塔项目一期 | 产业类 | 加工业 | 新华镇和胜村 | 新建 | 建设300吨粮食烘干塔1座、1000㎡干粮储存库房1座、700㎡湿粮储存库房1座、5000㎡晾晒场1处、配套烘干塔设施建设 | 2023.04 | 2023.12 | 新华镇人民政府 | 东山区民宗局 | 220 | 租赁 | 无劳分红 |  | 220 | 11 |  | 建设300吨粮食烘干塔≧1座；1000㎡干粮储存库房≧1座；700㎡湿粮储存库房≧1座；5000㎡晒场≧1处；配套烘干塔设施建设≧1处；群众满意度≧100%。 |
| 2 | 2023 | 东方红乡桦春村高标准温室大棚项目一期 | 产业类 | 种植业 | 东方红乡桦春村 | 新建 | 建设双膜双被双骨温室大棚一栋及配套设施 | 2023.04 | 2023.12 | 东方红乡人民政府 | 东山区民宗局局 | 100 | 租赁 | 无劳分红 |  | 344 | 5 |  | 建设双膜双被双骨温室大棚≧1栋；当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧100%。 |